ผลงานที่ 1

เรื่อง ปรับปรุงระบบจองห้องประชุมเทศบาลนครรังสิต

แบบแสดงรายละเอียดผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

- ชื่อผลงาน

การปรับปรุงระบบจองห้องประชุมเทศบาลนครรังสิต

- ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569

- ความรู้ทางวิชาการ หรือแนวความคิดที่ใช้ในการดำเนินการ

การดำเนินงานปรับปรุงระบบจองห้องประชุมเทศบาลนครรังสิตใช้ความรู้ทางวิชาการ
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และปรับปรุงระบบสารสนเทศให้รองรับการใช้งานจริงของหน่วยงานโดยมีแนวคิดสำคัญคือ การปรับกระบวนงานจาก
การประสานงานด้วยเอกสาร โทรศัพท์ หรือการสอบถามรายบุคคล ให้เป็นกระบวนงานดิจิทัลที่มีข้อมูลกลาง ตรวจสอบได้ ลดความซ้ำซ้อน และสนับสนุนการบริหารทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ความรู้และแนวคิดที่ใช้ประกอบด้วย การวิเคราะห์ระบบงานเดิมและออกแบบระบบงานใหม่ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา PHP การปรับปรุงโค้ดจากสภาพแวดล้อมเดิมที่ใช้ PHP 5.2 ให้สามารถทำงานร่วมกับ PHP 8.2 การออกแบบและเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL/MariaDB ด้วย PDO การออกแบบฐานข้อมูลสำหรับข้อมูลการจอง ห้องประชุม ผู้ใช้งาน หน่วยงาน สถานะการจอง การแจ้งเตือน และรายงาน การปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้ด้วย HTML, CSS, JavaScript และ Tailwind CSS ให้รองรับการใช้งานบนหลายอุปกรณ์ การจัดทำระบบติดตามคำขอด้วย ticket และ QR Code การใช้ PHPMailer สำหรับส่งอีเมลแจ้งเตือนผ่าน SMTP 
การใช้ session-based authentication และ remember-me token เพื่อควบคุมการเข้าสู่ระบบ 
รวมถึงการยกระดับความปลอดภัย เช่น password hashing, prepared statement, การบันทึก 
user action log และการกำหนดสิทธิ์การใช้งานตามบทบาทแนวคิดหลักของผลงานนี้สอดคล้องกับ 
Smart Governance และ Digital Government คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ยกระดับกระบวนงานภาครัฐให้รวดเร็ว โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ อีกทั้งยังเป็นฐานข้อมูลย่อย
ที่สามารถเชื่อมโยงกับแนวคิด City Data Platform ของเทศบาลนครรังสิตในอนาคต

- สรุปสาระสำคัญและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  - สภาพปัญหาและความจำเป็นในการดำเนินงาน

    - ระบบจองห้องประชุมเดิมของเทศบาลนครรังสิตถูกพัฒนาขึ้นบนเว็บไซต์เดิมของหน่วยงานภายใต้โดเมน rangsit.org และใช้เทคโนโลยี PHP 5.2 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ยุติการสนับสนุนจากผู้พัฒนาแล้ว ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การโจมตีทางไซเบอร์ และข้อจำกัดในการบำรุงรักษาระบบ

    - เมื่อเทศบาลนครรังสิตดำเนินการย้ายระบบสารสนเทศเข้าสู่โดเมนมาตรฐานภาครัฐ rangsitcity.go.th และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าระบบเดิมไม่สามารถทำงานร่วมกับสภาพแวดล้อมใหม่ที่ใช้ PHP 8.2 ได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษา คำสั่ง และวิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลจำนวนมาก

    - ข้อมูลและกระบวนการทำงานเดิมขาดระบบติดตามสถานะคำขอแบบอัตโนมัติ ผู้ใช้งานไม่สามารถตรวจสอบความคืบหน้าการจองห้องประชุมได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้เกิดภาระงานในการตอบข้อซักถามและติดตามงานของเจ้าหน้าที่

  - ความยากและความซับซ้อนของการดำเนินงาน

    - วิเคราะห์โครงสร้างระบบเดิม (Legacy System Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล โค้ดโปรแกรม และกระบวนการทำงานที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน โดยไม่มีเอกสารทางเทคนิคที่สมบูรณ์รองรับ

    - ปรับปรุงและแก้ไขซอร์สโค้ดจำนวนมากให้สามารถทำงานบน PHP 8.2 ได้ โดยต้องตรวจสอบความเข้ากันได้ของฟังก์ชันเดิม การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การจัดการ Session และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

    - ออกแบบและย้ายระบบเข้าสู่โครงสร้างใหม่ภายใต้ Subdomain เฉพาะ คือ meeting-room.rangsitcity.go.th โดยต้องรักษาความถูกต้องของข้อมูลเดิมและลดผลกระทบต่อผู้ใช้งานให้น้อยที่สุด

    - ปรับปรุงฐานข้อมูลและกระบวนการจัดเก็บข้อมูลให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย และรองรับการขยายตัวในอนาคต รวมถึงการป้องกันความผิดพลาดจากการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานและระบบ

    - ออกแบบและพัฒนาระบบติดตามสถานะคำขอ (Ticket Tracking System) เพื่อให้ผู้ขอใช้ห้องประชุมสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้แบบ Real-Time ลดภาระการประสานงานของเจ้าหน้าที่

    - พัฒนาระบบ QR Code Tracking เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลคำขอจองห้องประชุมกับระบบติดตามสถานะ เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและยกระดับการให้บริการประชาชนและบุคลากร

    - พัฒนาระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านอีเมล (Email Notification System) สำหรับการยืนยันคำขอ การอนุมัติ การไม่อนุมัติ และการแจ้งเตือนกำหนดการใช้งานห้องประชุม

    - ปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Experience/User Interface : UX/UI) ให้รองรับการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์พกพา เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานในปัจจุบัน

    - จัดทำระบบบันทึกเหตุการณ์การใช้งาน (System Log) เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง การติดตามปัญหา และการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

    - พัฒนาฐานข้อมูลกลางสำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ห้องประชุม เพื่อนำไปใช้ประกอบการวางแผนบริหารทรัพยากรขององค์กรและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

  - ผลลัพธ์และคุณค่าที่เกิดขึ้น

    - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการห้องประชุมและทรัพยากรส่วนกลางของเทศบาลนครรังสิต

    - ลดภาระงานเอกสารและการประสานงานของเจ้าหน้าที่ผ่านกระบวนการดิจิทัล

    - เพิ่มความโปร่งใสในการติดตามสถานะคำขอและการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน

    - ยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานภาครัฐ

    - สนับสนุนการพัฒนาองค์กรดิจิทัล (Digital Government) และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Governance

    - ระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

    - พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

    - พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    - พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

    - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    - แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

    - แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้าน Smart Governance และ Smart Living

- เป้าหมาย

  - ชิงปริมาณ

    - มีระบบจองห้องประชุมกลางของเทศบาลนครรังสิตให้บริการบุคลากรภายในเทศบาลฯผ่าน เว็บไซต์ https://meeting-room.rangsitcity.go.th 
จำนวน 1 ระบบ

    - มีฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลห้องประชุม คำร้องขอจอง ผู้ใช้งาน หน่วยงาน สถานะการจอง การแจ้งเตือน และประวัติการดำเนินการ จำนวน 1 ชุดข้อมูลกลาง

    - มีระบบสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปในการบันทึกคำขอ ตรวจสอบตาราง และติดตามสถานะการจอง

    - มีระบบสำหรับผู้ดูแลในการอนุมัติ ไม่อนุมัติ แก้ไขข้อมูล จัดการห้องประชุม ผู้ใช้งาน หน่วยงาน ตั้งค่าระบบ และดูรายงาน

    - มีระบบ ticket และ QR Code สำหรับใช้ติดตามคำขอจองห้องประชุม

  - เชิงคุณภาพ

    - ลดความซ้ำซ้อนและความผิดพลาดจากการจองห้องประชุมด้วยเอกสาร โทรศัพท์ หรือการประสานงานรายบุคคล

    - เพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบห้องว่างและสถานะคำขอ

    - เพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้จากข้อมูลในระบบและ user action log

    - ยกระดับภาพลักษณ์การให้บริการภายในองค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางรัฐบาลดิจิทัลและ 
Smart City

    - มีข้อมูลสถิติการใช้ห้องประชุมเพื่อสนับสนุนการวางแผนทรัพยากรของเทศบาล

- หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนพัฒนาระบบ : งานสถิติและข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เจ้าของระบบและอำนาจการพิจารณาอนุมัติ : ส่วนอำนวยการ สำนักลัดเทศบาล

- สถานที่ดำเนินการ

เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และระบบออนไลน์ผ่าน เว็บไซต์  https://meeting-room.rangsitcity.go.th

- งบประมาณ 0.00 บาท ประกอบด้วย

การดำเนินงานเป็นการปรับปรุงและพัฒนาระบบโดยใช้ทรัพยากรด้านบุคลากร เครื่องมือ และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ของหน่วยงานจึงไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติมเฉพาะสำหรับผลงานนี้ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายด้านโดเมน โฮสติ้ง ระบบเครือข่าย หรือบริการประกอบอื่น ๆ 
ให้เป็นไปตามงบประมาณและการบริหารจัดการระบบสารสนเทศโดยรวมของเทศบาลนครรังสิต

- ขั้นตอนการดำเนินงาน และ แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (โดยละเอียด)

  - ศึกษาปัญหาและข้อจำกัดของระบบเดิม โดยตรวจสอบการทำงานของระบบจองห้องประชุมเดิมที่อยู่บนเว็บไซต์ rangsit.org รวมถึงข้อจำกัดด้าน PHP 5.2 รูปแบบโค้ดเดิมความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และข้อจำกัดด้าน UX/UI

  - รวบรวมความต้องการใช้งานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณากระบวนการจองห้องประชุม การตรวจสอบห้องว่าง การอนุมัติคำขอ การแจ้งผล และการติดตามสถานะ

  - วิเคราะห์และออกแบบกระบวนงานใหม่ ให้ผู้ใช้งานสามารถบันทึกคำขอ เลือกห้อง ระบุวันเวลา จำนวนผู้เข้าร่วม อุปกรณ์ และอีเมลผู้จอง พร้อมให้ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบ อนุมัติ ไม่อนุมัติ และดูรายงานได้

  - ออกแบบโครงสร้างระบบและฐานข้อมูล โดยวิเคราะห์เอนทิตีหลัก ความสัมพันธ์ของข้อมูล และกระบวนการไหลของข้อมูลภายในระบบจองห้องประชุม กำหนดตารางข้อมูลที่จำเป็น เช่น ข้อมูลห้องประชุม ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลส่วนราชการ ข้อมูลคำขอจองห้องประชุม ข้อมูลสถานะการจอง ข้อมูลการอนุมัติ ข้อมูลการตั้งค่าระบบ ข้อมูลการแจ้งเตือนผ่านอีเมล ข้อมูลรหัสคำขอจองห้องประชุมสำหรับติดตามสถานะ และข้อมูลประวัติการทำรายการของผู้ใช้งาน เพื่อให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้อง ลดความซ้ำซ้อน รองรับการตรวจสอบย้อนหลัง และสามารถนำไปใช้ประกอบการบริหารจัดการ รายงานผล และวิเคราะห์สถิติการใช้ห้องประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  - ออกแบบและจัดเตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับการให้บริการระบบจองห้องประชุม โดยกำหนดสถาปัตยกรรมการติดตั้งระบบภายใต้ Subdomain meeting-room.rangsitcity.go.th จัดเตรียม Web Application Environment ให้รองรับ PHP 8.2 และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงโครงสร้างไฟล์และโฟลเดอร์ของระบบให้สอดคล้องกับหลัก Software Architecture และ Security by Design กำหนดมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล การจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน การเข้ารหัสข้อมูลผ่าน HTTPS การบันทึกเหตุการณ์การใช้งาน (System Log) และการสำรองข้อมูล เพื่อให้ระบบมีความพร้อมใช้งาน มีเสถียรภาพ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และรองรับการขยายตัวของระบบในอนาคต

  - ปรับปรุงซอร์สโค้ดของระบบเดิมเพื่อรองรับการทำงานบน PHP 8.2 โดยวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ของโค้ด (Compatibility Issues) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาษาและฟังก์ชันที่ยกเลิกการใช้งานในเวอร์ชันก่อนหน้า ปรับปรุงกระบวนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลให้ใช้ PDO (PHP Data Objects) พร้อมการกำหนด Prepared Statement เพื่อลดความเสี่ยงจากการโจมตีแบบ SQL Injection และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อผิดพลาดของระบบ นอกจากนี้ได้กำหนด Character Set และ Collation เป็น utf8mb4 เพื่อรองรับข้อมูลหลายภาษาและอักขระพิเศษได้อย่างครบถ้วน ช่วยยกระดับความมั่นคงปลอดภัย ความเสถียร และความพร้อมในการพัฒนาระบบต่อในอนาคต

  - ออกแบบและปรับปรุงระบบยืนยันตัวตนและการควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้งานให้มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงการจัดเก็บรหัสผ่านจากรูปแบบเดิมให้เป็น Password Hashing และใช้ password_verify ในการตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผ่าน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการรั่วไหลของข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน พัฒนากลไก Session-based Authentication สำหรับควบคุมสถานะการเข้าสู่ระบบและสิทธิ์การเข้าถึงหน้าจอต่าง ๆ ของระบบ เพิ่มระบบ Remember-me Token เพื่อรองรับการใช้งานที่สะดวกโดยยังคงคำนึงถึงความปลอดภัย และปรับปรุงคำสั่งฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ใช้ Prepared Statement เพื่อลดความเสี่ยงจาก SQL Injection อันเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศให้เหมาะสมกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ

  - พัฒนาหน้าจอผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบใหม่ โดยปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 
(User Interface) และประสบการณ์การใช้งาน (User Experience) ให้มีความทันสมัย ใช้งานง่าย 
และเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม โดยใช้ Tailwind CSS ในการออกแบบหน้าจอให้มีความยืดหยุ่น สวยงาม และรองรับการแสดงผลแบบ Responsive Design บนอุปกรณ์หลากหลายขนาด 
ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ รวมถึงใช้ JavaScript เพื่อเพิ่มความสามารถในการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน เช่น การตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึก การแสดงผลแบบ Dynamic การแจ้งเตือน และการปรับปรุงความสะดวกในการใช้งานระบบ ส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการจองห้องประชุม ตรวจสอบสถานะ และบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  - ออกแบบและพัฒนาระบบติดตามคำขอจองห้องประชุมด้วยรหัสคำขอ (Ticket Tracking) และ QR Code Tracking โดยระบบสามารถสร้างรหัสติดตามเฉพาะรายการโดยอัตโนมัติสำหรับคำขอจองแต่ละรายการ และเชื่อมโยงรหัสดังกล่าวกับข้อมูลสถานะการดำเนินงานในฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้จองสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของคำขอได้ด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บไซต์หรือการสแกน QR Code โดยไม่จำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง ช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการให้บริการ ลดระยะเวลาการประสานงาน ลดภาระงานซ้ำซ้อนของเจ้าหน้าที่ และยกระดับการให้บริการระบบสารสนเทศของเทศบาลให้มีความสะดวก ทันสมัย และตรวจสอบได้

  - ออกแบบและพัฒนาระบบอีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน PHPMailer และ SMTP Server โดยกำหนดกระบวนการส่งอีเมลให้เชื่อมโยงกับสถานะของคำขอจองห้องประชุมในแต่ละขั้นตอน เช่น การสร้างคำขอ การแจ้งเลขที่คำขอ การแจ้งผลการอนุมัติ การแจ้งไม่อนุมัติ และการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานห้องประชุม พร้อมกำหนดรูปแบบข้อความอีเมลให้มีข้อมูลสำคัญครบถ้วนและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ทันเวลา ตรวจสอบย้อนหลังได้ และช่วยลดขั้นตอนการประสานงานด้วยวิธีการเดิม

  - ดำเนินการทดสอบระบบตามกระบวนการควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ โดยครอบคลุมการทดสอบการทำงานของแต่ละส่วน (Functional Testing) และการทดสอบการเชื่อมโยงของระบบ (Integration Testing) เช่น การบันทึกคำขอจองห้องประชุม การตรวจสอบเงื่อนไขการป้องกันการจองซ้ำ การอนุมัติและไม่อนุมัติคำขอ การแก้ไขข้อมูล การแสดงผลรายงานและสถิติ การส่งอีเมลแจ้งเตือน การสร้างรหัสคำขอและ QR Code รวมถึงการติดตามสถานะคำขอ เพื่อค้นหาข้อผิดพลาด ปรับปรุงความถูกต้องของระบบ และยืนยันว่าระบบสามารถรองรับการใช้งานจริงได้อย่างมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ

  - ดำเนินการติดตามผลการใช้งานจริงและปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่ตรวจพบจากการทดสอบและการปฏิบัติงานจริง โดยวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) ประเมินผลกระทบต่อผู้ใช้งานและกระบวนงาน พร้อมดำเนินการปรับปรุงซอร์สโค้ด โครงสร้างฐานข้อมูล และการกำหนดค่าระบบให้มีความถูกต้องและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดทำแนวทางการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance Guideline) การสำรองและกู้คืนข้อมูล การติดตามเหตุการณ์การใช้งาน และข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาระบบในระยะต่อไป เพื่อให้ระบบสามารถรองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคงปลอดภัย และพร้อมต่อการขยายขอบเขตการให้บริการในอนาคต

- แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ผลสำเร็จของงาน

  - ผลสำเร็จเชิงปริมาณ

    - เทศบาลนครรังสิตมีระบบจองห้องประชุมกลางผ่านเว็บไซต์ภายใต้ URL meeting-room.rangsitcity.go.th จำนวน 1 ระบบ สำหรับรองรับการบริหารจัดการห้องประชุมของหน่วยงาน

    - มีฐานข้อมูลกลางสำหรับจัดเก็บข้อมูลห้องประชุม ผู้ใช้งาน หน่วยงาน คำขอจอง สถานะการดำเนินงาน การแจ้งเตือน รหัสติดตามคำขอ และประวัติการดำเนินการ 
จำนวน 1 ชุด

    - มีระบบสำหรับผู้ใช้งานในการบันทึกคำขอจอง ตรวจสอบตารางการใช้ห้องประชุม และติดตามสถานะคำขอผ่านระบบออนไลน์

    - มีระบบสำหรับผู้ดูแลระบบในการบริหารจัดการคำขอจอง การอนุมัติหรือไม่อนุมัติคำขอ การจัดการข้อมูลหลัก การกำหนดค่าระบบ และการออกรายงานสรุปผลการใช้งาน

    - มีระบบติดตามคำขอผ่านรหัสติดตาม (Ticket Tracking) และ QR Code Tracking จำนวน 1 ระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสถานะคำขอ

    - มีระบบอีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับแจ้งข้อมูลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจองห้องประชุม

    - มีระบบบันทึกเหตุการณ์การใช้งาน (User Action Log) สำหรับตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานย้อนหลัง

  - ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ

    - การบริหารจัดการห้องประชุมมีความเป็นระบบมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและลดความเสี่ยงจากการจองห้องประชุมซ้ำในช่วงเวลาเดียวกัน

    - ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะคำขอได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และสามารถอ้างอิงข้อมูลย้อนหลังได้

    - ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลห้องประชุม คำขอจอง และการอนุมัติจากศูนย์กลางเดียว ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

    - หน่วยงานมีข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ตรวจสอบย้อนหลัง วิเคราะห์รูปแบบการใช้งานห้องประชุม และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

    - ระบบมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความทันสมัยมากกว่าระบบเดิม รองรับการบำรุงรักษา การพัฒนาต่อยอด และการขยายขอบเขตการใช้งานในอนาคต

    - ช่วยลดภาระงานด้านเอกสาร การประสานงาน และการติดตามสถานะคำขอ
ด้วยวิธีการเดิม ส่งผลให้การให้บริการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- การนำไปใช้ประโยชน์

  - ใช้เป็นระบบกลางในการบริหารจัดการการจองและการใช้ห้องประชุมของเทศบาลนครรังสิต ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรส่วนกลางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

  - ใช้ลดขั้นตอนการดำเนินงานด้านเอกสารและการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร ทำให้การขอใช้ห้องประชุม การอนุมัติ และการติดตามสถานะดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

  - ใช้เป็นช่องทางให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะคำขอจองห้องประชุมได้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบ Ticket Tracking และ QR Code Tracking ช่วยลดภาระการสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่

  - ใช้เป็นฐานข้อมูลกลางสำหรับจัดเก็บข้อมูลการใช้ห้องประชุม ข้อมูลผู้ใช้งาน และประวัติ
การดำเนินงาน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบย้อนหลัง การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน

  - ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำรายงาน สถิติ และวิเคราะห์แนวโน้มการใช้ห้องประชุม 
เพื่อสนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรและการตัดสินใจของผู้บริหาร

  - ใช้สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Governance ของเทศบาลนครรังสิต

  - ใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาและยกระดับระบบสารสนเทศภายในองค์กรอื่น ๆ 
เช่น ระบบจองทรัพยากรส่วนกลาง ระบบยานพาหนะ ระบบครุภัณฑ์ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบริการดิจิทัลของเทศบาลนครรังสิตในอนาคต

  - ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบงานเดิมที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีล้าสมัย (Legacy System) ให้มีความทันสมัย มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถรองรับการพัฒนาในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ความยุ่งยากในการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค

  - ระบบเดิมได้รับการพัฒนามาเป็นระยะเวลานานบนเทคโนโลยี PHP 5.2 ซึ่งยุติการสนับสนุนแล้ว ทำให้ไม่สามารถทำงานร่วมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่ใช้ PHP 8.2 ได้โดยตรง จำเป็นต้องวิเคราะห์และปรับปรุงซอร์สโค้ดจำนวนมากเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

  - ระบบเดิมไม่มีเอกสารการออกแบบระบบ เอกสารฐานข้อมูล หรือเอกสารประกอบการพัฒนาอย่างครบถ้วน ทำให้ต้องศึกษากระบวนการทำงานจากซอร์สโค้ดเดิมและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตนเอง

  - โครงสร้างฐานข้อมูลเดิมมีข้อจำกัดด้านการออกแบบและการจัดเก็บข้อมูลบางส่วน จำเป็นต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลและปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลโดยไม่ให้กระทบต่อข้อมูลเดิมที่ใช้งานอยู่

  - การย้ายระบบจากเว็บไซต์เดิมภายใต้โดเมน rangsit.org ไปยัง Subdomain ใหม่ meeting-room.rangsitcity.go.th จำเป็นต้องตรวจสอบและปรับปรุงการเชื่อมต่อฐานข้อมูล การอ้างอิงไฟล์ 
การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ และการรักษาความปลอดภัยของระบบให้ถูกต้องครบถ้วน

  - ระบบเดิมมีข้อจำกัดด้านการแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และมีรูปแบบการใช้งานที่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ใช้งานในปัจจุบัน จึงต้องออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานใหม่ทั้งหมด โดยคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานและการรองรับอุปกรณ์หลากหลายประเภท

  - การปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลต้องดำเนินการควบคู่กับการรักษาความต่อเนื่องของการให้บริการ โดยต้องปรับปรุงระบบรหัสผ่าน การจัดการ Session การเชื่อมต่อฐานข้อมูล และการป้องกันช่องโหว่ด้านความปลอดภัย โดยไม่กระทบต่อผู้ใช้งานเดิม

  - การพัฒนาระบบติดตามคำขอผ่าน Ticket Tracking และ QR Code Tracking จำเป็นต้องออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ให้สอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง รวมถึงต้องทดสอบการติดตามสถานะในหลายกรณีเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้

  - การพัฒนาระบบอีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน SMTP ต้องทดสอบการทำงานในหลายสถานการณ์ เช่น การส่งคำขอ การอนุมัติ การไม่อนุมัติ และการเปลี่ยนแปลงสถานะ เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องและลดปัญหาการสื่อสารคลาดเคลื่อน

  - การทดสอบระบบต้องครอบคลุมกระบวนงานทั้งหมด ตั้งแต่การจอง การอนุมัติ การแก้ไขข้อมูล การตรวจสอบห้องว่าง การแจ้งเตือน และการออกรายงาน โดยต้องตรวจสอบทั้งความถูกต้องของข้อมูล ความเสถียรของระบบ และความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงาน

- วิธีดำเนินการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค จนเกิดผลสำเร็จ

  - ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบซอร์สโค้ดของระบบเดิมอย่างละเอียด เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างโปรแกรม กระบวนการทำงาน และความสัมพันธ์ของข้อมูล ก่อนดำเนินการปรับปรุงระบบให้รองรับเทคโนโลยีปัจจุบัน

  - วิเคราะห์ปัญหาความเข้ากันได้ของระบบเดิมกับ PHP 8.2 และดำเนินการปรับปรุงซอร์สโค้ดในส่วนที่ไม่รองรับ รวมถึงแก้ไขฟังก์ชันที่ยกเลิกการใช้งานและปรับปรุงโครงสร้างโปรแกรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานปัจจุบัน

  - ศึกษาและตรวจสอบโครงสร้างฐานข้อมูลเดิม พร้อมปรับปรุงการเชื่อมต่อฐานข้อมูลให้ใช้ PDO (PHP Data Objects) และ Prepared Statement เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต

  - ปรับปรุงระบบยืนยันตัวตนและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล โดยใช้ Password Hashing, password_verify, Session-based Authentication และ Remember-me Token เพื่อลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

  - ออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) และประสบการณ์การใช้งาน (User Experience) ใหม่ โดยใช้ Tailwind CSS และ JavaScript เพื่อให้รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์หลากหลายประเภท และเพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบ

  - แยกระบบออกจากเว็บไซต์เดิมและติดตั้งภายใต้ Subdomain meeting-room.rangsitcity.go.th พร้อมจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานใหม่ให้เหมาะสมกับการให้บริการระบบสารสนเทศของหน่วยงาน

  - ออกแบบและพัฒนาระบบติดตามคำขอจองห้องประชุมด้วยรหัสติดตาม (Ticket Tracking) และ QR Code Tracking เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะคำขอได้ด้วยตนเอง ลดภาระการประสานงานและการสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่

  - พัฒนาระบบอีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน PHPMailer และ SMTP Server เพื่อแจ้งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคำขอจองห้องประชุมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการดำเนินงาน

  - พัฒนาระบบบันทึกเหตุการณ์การใช้งาน (User Action Log) เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง การติดตามการดำเนินงาน และการควบคุมภายในของหน่วยงาน

  - ดำเนินการทดสอบระบบในหลายสถานการณ์ ทั้งด้านการทำงานของระบบ ความถูกต้องของข้อมูล ความปลอดภัย และความสอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงานจริง พร้อมปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่ตรวจพบจนสามารถนำระบบไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  - ติดตามผลการใช้งานจริง รับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน และปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานได้อย่างครบถ้วนและมีเสถียรภาพ

- ข้อเสนอแนะ

  - ควรกำหนดให้ระบบจองห้องประชุมเป็นระบบกลางสำหรับการบริหารจัดการห้องประชุมของเทศบาลนครรังสิต เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานข้อมูลและกระบวนการดำเนินงานเดียวกัน

  - ควรส่งเสริมให้หน่วยงานภายในเทศบาลนครรังสิตนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรส่วนกลาง เพื่อลดการใช้เอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

  - ควรนำข้อมูลสถิติการใช้งานห้องประชุมมาวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการบริหารทรัพยากร การจัดสรรพื้นที่ และการตัดสินใจของผู้บริหาร

  - ควรสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบจองห้องประชุมกับระบบสารสนเทศอื่นของเทศบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินงาน

  - ควรนำแนวทางการปรับปรุงระบบงานเดิม (Legacy System Modernization) 
ไปประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศอื่นของเทศบาลนครรังสิตที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีรุ่นเก่า 
เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยรวมขององค์กร

  - ควรใช้ระบบดังกล่าวเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรส่วนกลางอื่น ๆ ของเทศบาล เช่น ระบบจองยานพาหนะ ระบบจองอุปกรณ์ส่วนกลาง ระบบจองสถานที่ และระบบบริการภายในองค์กร

  - ควรส่งเสริมการนำข้อมูลจากระบบไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Governance ของเทศบาลฯ

  - ควรพิจารณาบูรณาการข้อมูลการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรเข้าสู่ City Data Platform หรือระบบฐานข้อมูลกลางของเทศบาล เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และกำหนดนโยบายในอนาคต

- ผู้ร่วมดำเนินการ(ถ้ามี)

- ไม่มี -                                                  -

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)……………………………………………………..

(นายทนงค์ บุญเติม)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ผู้ขอประเมิน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับควาเป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).........................................................

(นายชัยรัตน์  ทองอ่วม)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

สิบเอกหญิง........................................................

(ผกาพรรณ นิ่มเรือง)

ปลัดเทศบาลนครรังสิต

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569